PKIZIP — M2-M7 이후 추가 작업 로드맵

코드 완결성 · 품질 보증 · NIPA 2026 산출물 · UI 정교화

HE-TEST → PKIZIP 이식 가이드 (Tier 1·2·3 핵심 14항목) 가 코드 측에서 완료된 이후, NIPA 2026 본 사업 마무리까지 잔여 작업을 5개 카테고리로 정리. 각 항목은 추정 작업시간 + 의존성 + 우선순위 + 본 사업 기여도를 명시.

| 작성일 | 2026-05-18 |
| --- | --- |
| 대상 시스템 | PKIZIP v2 (브라우저 PWA) — /Users/chris/HE/pkizip |
| 참조 | M2-M7 smoke test 결과 + 이식 가이드 Tier 1·2·3 |
| 용도 | 잔여 작업 우선순위 결정 + NIPA 2026 산출물 추적 |

1. 현재 상태 — M2-M7 완료 매트릭스

HE-TEST → PKIZIP 이식 가이드 14개 핵심 항목 중 13개 TS 측 코드 완료. 잔여 1개 (KoELECTRA ONNX 호스팅) 는 Python 인프라 작업이며, HE-FL (Y2) 은 본 사업 범위 외.

1.1 Tier 별 완료도

| Tier | 총 항목 | 완료 | 잔여 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ Tier 1 | 8 | 8 | 0 | 코어 기능 — 100% |
| ★★★★ Tier 2 | 4 | 4 | 0 | 보강 기능 — 100% |
| ★★★ Tier 3 | 3 | 2 | 1 | 고도화 — HE-FL Y2 |
| 코드 추가 | — | +5 모듈 (KR/US/EU compliance + SHAP partition + Ensemble) | — | — |
| 합계 | 15 | 14 | 1 | 93% |

1.2 신규 TypeScript 모듈 — 14개

| # | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 01 | compliance-kr.ts | PIPA §24·§24-2·§29·§34 + 신용정보법 |
| 02 | compliance-us.ts | HIPAA Safe Harbor 18 + CCPA + GLBA |
| 03 | compliance-jp.ts | APPI §26 + マイナンバー法 §19 |
| 04 | compliance-eu.ts | GDPR Art 4·9·10·33·34 + CJEU |
| 05 | compliance.ts | 4관할 통합 dispatcher + evaluateAll() |
| 06 | ko-ner.ts | 한국어 NER 라벨 매핑 + lazy load |
| 07 | drift-monitor.ts | KL divergence + baseline vs recent |
| 08 | rule-miner.ts | Active Learning 가중치 보정 후보 |
| 09 | platt-calibrator.ts | sigmoid fit + ECE |
| 10 | perf-tracker.ts | performance.mark/measure 누적 |
| 11 | shap-partition.ts | Partition tree 기여도 (2N-1 평가) |
| 12 | neural-ensemble.ts | Rule + Neural α-가중 결합 |
| 13 | CompliancePage.tsx | 4탭 UI + verdict + breach draft 다운로드 |
| 14 | scripts/smoke-jp.mjs | 단위 검증 (mapKoLabel 13/13, KL, 분류 등) |

1.3 수정 파일 — 5개

| # | 파일 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| 1 | classifier.ts | GRADE_KEYWORDS 일본어 18개 + JP_ entity 가중치 8개 |
| 2 | pii-detector.ts | JP_PATTERNS 8종 + DetectOptions.includeJp |
| 3 | ner-filter.ts | isJapaneseText + 일본어 룰 분기 |
| 4 | preferences.ts | ClassifierPrefs (koNer/drift/platt/perf) + prefs.classifier |
| 5 | App.tsx + SidebarNav.tsx | /compliance 라우트 + Scale 아이콘 |

2. 잔여 작업 — 5개 카테고리

총 25개 항목 (A:2 · B:6 · C:5 · D:6 · E:6). 우선순위와 본 사업 (NIPA 2026) 기여도를 기준으로 정렬.

A. Migration Guide 잔여 — 이식 가이드 마무리

A-1. KoELECTRA ONNX 실제 호스팅 (Python 인프라)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 상태 | ko-ner.ts 아키텍처 + 가이드 문서 (docs/koelectra-onnx-hosting.md) 완료 |
| 잔여 | optimum-cli 변환 → INT8 양자화 → HF Hub 업로드 → MODEL_CANDIDATES 첫줄 추가 |
| 담당 | AI 엔지니어 (신규 채용 예정) |
| 추정 | 2.5일 (변환 0.5 + 양자화 0.5 + 업로드 0.5 + 검증 0.5 + 활성화 0.5) |
| 기대 효과 | 다운로드 280MB → 50MB / Korean F1 0.7 → 0.9 (samples 50건 측정) |
| 본 사업 기여 | KOLAS 인증 F1 0.85+ 목표 달성에 직접 기여 |
| 우선순위 | ★★★★★ (M5-M6) |

A-2. HE-FL Gradient 암호화 (Y2 후속)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 상태 | 미착수 — 본 사업 범위 외 |
| 방안 | node-seal (브라우저 SEAL) 통합 + WebWorker + gradient FedAvg |
| 추정 | 12주 (Y2 2027 후속 사업) |
| 기대 효과 | Zero-knowledge 유지하면서 글로벌 모델 학습 — 글로벌 ECM 최초 |
| 본 사업 기여 | 없음 (후속) |
| 우선순위 | ★★★ (Y2 보류) |

B. 코드 완결성 — Pipeline 통합 + UI 노출

M2-M7 에서 추가한 모듈들이 standalone 상태. 실제 PKIZIP analysis pipeline (pipeline.ts) 에서 호출되도록 wire-in 필요. preferences 토글 UI 도 미노출.

B-1. pipeline.ts — perf-tracker 통합

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | perf-tracker.ts 만들어졌으나 pipeline.ts 에서 호출 X |
| 잔여 | pipeline.ts 의 6단계 (extract/detect/filter/classify/anonymize) 각각에 perfStart(stage) → end({inputChars, findings: n}) 호출 삽입 |
| 추정 | 0.5일 (mechanical wiring) |
| 우선순위 | ★★★★ (M5 즉시) |

B-2. classify() — Platt 보정 적용

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | platt-calibrator.ts 의 calibrate() 가 classify() 출력에 미적용 |
| 잔여 | classifier.ts classify() 의 confidence 계산 후 prefs.classifier.plattEnabled 시 calibrate(score, loadParams()) 로 교체 |
| 추정 | 0.3일 |
| 우선순위 | ★★★ (M5) |

B-3. ko-ner — pipeline.ts 자동 활성화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | ko-ner.ts 의 extract() 함수 만들어졌으나 pipeline.ts 에서 호출 X |
| 잔여 | lang-detect 결과 'ko' 일 때 + prefs.classifier.koNerEnabled 시 ko-ner.extract() 자동 호출 → ner-filter 거쳐 findings 머지 |
| 추정 | 0.5일 |
| 우선순위 | ★★★★ (M5-M6) |

B-4. SettingsPage — Classifier 토글 노출

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | ClassifierPrefs 타입 + prefs.classifier 추가됨, but SettingsPage UI 부재 |
| 잔여 | src/pages/SettingsPage.tsx 에 'AI 분류 설정' 섹션 추가: · ko-ner 활성 토글 · Drift KL 임계값 슬라이더 (0.1-0.5) · Platt 보정 토글 · Rule mining 최소 빈도 input · perf 수집 토글 |
| 추정 | 1일 (디자인 + UI 컴포넌트) |
| 우선순위 | ★★★★ (M5) |

B-5. AdminPage — Active Learning 후보 UI

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | rule-miner.ts 의 mineCandidates() 결과를 사용자에게 노출 안 됨 |
| 잔여 | AdminPage 에 'Rule Mining' 섹션: · 후보 표 (signal/count/avgΔ/direction/confidence) · 각 후보별 '승인' 버튼 → classifier.ts ENTITY_WEIGHTS 자동 patch · 변경 이력 (audit log) |
| 추정 | 2일 (UI + 가중치 patch 메커니즘 설계) |
| 우선순위 | ★★★ (M6-M7) |

B-6. HomePage — Drift 알림 배너

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | drift-monitor.ts 의 detectDrift() 결과가 UI 미노출 |
| 잔여 | HomePage 또는 AppShell 에 useEffect 로 매 30분 detectDrift() 호출: · drifted=true 시 상단 노란 배너 (recommendation 표시) · '재학습 검토' 링크 → AdminPage Rule Mining |
| 추정 | 0.5일 |
| 우선순위 | ★★★ (M6) |

C. 품질 보증 — 테스트·i18n·벤치마크

C-1. Vitest unit 테스트 — 14개 신규 모듈

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | smoke-jp.mjs (단순 시퀀스 실행) 만 있음. assertion 기반 테스트 부재 |
| 잔여 | tests/unit/ 에 각 모듈 vitest test 파일: · compliance-{kr,us,jp,eu,}.test.ts (각 verdict/breach-draft) · ko-ner.test.ts (mapKoLabel 13 cases + mocked pipeline) · drift-monitor.test.ts (KL 수치 + 분포 분기) · rule-miner.test.ts (direction/confidence) · platt-calibrator.test.ts (fit + ECE) · perf-tracker.test.ts (stats) · shap-partition.test.ts (token attribution) · neural-ensemble.test.ts (alpha + agreement) |
| 추정 | 3일 (모듈당 ~3시간) |
| 우선순위 | ★★★★ (M5-M7) — KACI 인증 시 필요 |

C-2. 정확도 벤치마크 — 200 sample 회귀

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | samples/ 200개 복사 완료, but 자동 회귀 측정 스크립트 부재 |
| 잔여 | scripts/benchmark-samples.mjs: · ko/ja/en/mixed 50건씩 통과 · 등급 (C/S/O) 분포 + entity recall 비교 · 기준선 (M2-M4 시점) JSON 저장 후 회귀 시 diff |
| 추정 | 1일 |
| 우선순위 | ★★★★★ (M5) — KOLAS 인증 신청 시 필수 |

C-3. 일본어/영어 UI i18n

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | CompliancePage 한글 only. 일본 진출 시 일본어 UI 필요 |
| 잔여 | src/i18n/ 의 ko/ja/en JSON 키 추가: · compliance.title / verdict.{compliant,partial,insufficient} · breach.{report_type,deadline,severity} · 4관할 카테고리명 다국어 |
| 추정 | 1.5일 (현지화 번역 외주 별도 ₩7M 편성됨) |
| 우선순위 | ★★★ (M6-M7) — 일본 파일럿 전 |

C-4. KoELECTRA vs multilingual BERT 정확도 측정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | 두 모델 비교 측정 부재 — KOLAS 인증 자료로 필요 |
| 잔여 | samples/ko/ 50건으로 PERSON·LOCATION·ORG recall 측정: · Xenova/bert-base-multilingual-cased-ner-hrl (현재 fallback) · KoELECTRA-small-v3-modu-ner (호스팅 후) · 정확도 보고서 + 다운로드 시간 + 추론 시간 |
| 추정 | 1일 (A-1 KoELECTRA 호스팅 의존) |
| 우선순위 | ★★★★ (M6) — KOLAS 인증 증빙 |

C-5. 보안 취약점 진단 (외주)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | 내부 코드 리뷰만 — 외부 진단 부재 |
| 잔여 | 보안 취약점 진단 외주 (제안서 §6 ₩18M 편성): · Browser XSS / CSRF / clickjacking · IndexedDB 데이터 격리 검증 · transformers.js model integrity (downloaded ONNX) · CMS·PQC 구현 검토 |
| 추정 | 외주 4주 (코드 동결 후) |
| 우선순위 | ★★★★ (M7 막바지) |

D. NIPA 2026 사업 산출물 — 코드 외 deliverables

D-1. KACI 클라우드 서비스 확인제 인증 (필수, 가중치 20%)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | PKIZIP — 100% 브라우저 PWA. 그대로는 SaaS 확인제 적용 불가능 (서버 부재) |
| 검토 필요 | ① PKIZIP 자체로는 KACI 대상 아님 → InnoECM 본체 (서버) 가 인증 대상 ② PKIZIP 은 InnoECM 의 클라이언트 모듈로 봉인·전송 담당으로 매핑 |
| 잔여 | InnoECM 서버 측 KACI 신청 (제안서 §3 ₩9M): · 기능정의서·SW Stack·시스템 구성도 (3종) · 멀티테넌시 / 셀프서비스 / 탄력성 / 자원공동이용 / 서비스측정 Pass · 본 사업 M3 신청 → M5 취득 |
| 추정 | 외주 + 내부 작업 8주 |
| 우선순위 | ★★★★★ (M3-M5) — 필수 인증 |

D-2. KOLAS AI 성능시험·인증 (필수, 가중치 20%)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | smoke test 만 — STA 테스팅컨설팅 외부 시험 미진행 |
| 잔여 | KOLAS 시험 신청 (제안서 §6 ₩8M + AI 검증 외주 ₩6M): · Overall F1 ≥ 0.85 (현재 KR samples 측정 필요) · Recall @ S/O ≥ 0.95 · 개인정보 검출 정확도 85%+ · 응답시간 ≤ 1.5초 |
| 추정 | 외주 8주 + 내부 데이터 준비 2주 |
| 우선순위 | ★★★★★ (M4-M6) — 필수 인증 |

D-3. 사업화 매출 — 국외 $22K + 국내 ₩30M (필수, 가중치 40%)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | PKIZIP 자체 매출 없음 — 무료 PWA |
| 잔여 | 수익화 전략: · DataTier API 분리 (이식 가이드 별도 제안) — Stripe 과금 $0.002/call · 일본 그룹웨어 (Kintone·Garoon) 리셀러 PoC 2-3건 · 싱가포르 PDPA 대응 파일럿 1건 · 인보이스 + 입금증 확보 (성과지표 증빙) |
| 추정 | M4-M7 전체 — BD 인력 풀가동 |
| 우선순위 | ★★★★★ (전 기간) |

D-4. 개인정보 검출 정확도 85%+ (선택, 가중치 20%)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | smoke 결과만 — 5만건 학습 기준 측정 미실시 |
| 잔여 | 5만건 라벨링 데이터셋 구축: · 한국어 AI Hub + 합성 (5천건) · 일본어 + 영어 + 혼용 (각 1만건) · 정확도 측정 스크립트 (Precision·Recall·F1) · KOLAS 인증 시 동봉 자료 |
| 추정 | 데이터 라벨링 외주 + 내부 검증 6주 |
| 우선순위 | ★★★★ (M4-M6) |

D-5. 신규 채용 — 정규직 2명 (AI 엔지니어)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | 참여인력 23명 (기존 20 + 신규 3) |
| 잔여 | NLP 석사 이상 또는 파인튜닝 프로젝트 경험자 우선: · AI 엔지니어 1: KoELECTRA ONNX 변환 + 학습 (A-1 의존) · AI 엔지니어 2: RAG 통합 + 정확도 검증 · 고용보험 신고 (제안서 §1.나) |
| 추정 | M1-M2 채용 완료 목표 |
| 우선순위 | ★★★★ (M1-M2 우선) |

D-6. 지식재산권 — 특허 2건 + SW 저작권 2건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | PKIZIP CMS·PQC 등 기존 IP 보유. M2-M7 신규 IP 출원 미진행 |
| 잔여 | 특허 (제안서 §2.나): · 'N2SF 기반 문서 보안등급 자동분류 방법 및 시스템' (2026.10 출원 예정) · '다국어 개인정보 식별 및 등급 자동 상향 방법' (2026.12) SW 저작권: · InnoECM AI-Native SaaS Platform (2026.11) · DataTier Classification API (2026.12) |
| 추정 | 변리사 외주 + 내부 정리 4주 × 2건 |
| 우선순위 | ★★★ (M6-M7) |

E. UI/UX 정교화 — 출시 quality

E-1. CompliancePage 확장

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | 텍스트 paste-input + 4탭 + 유출신고 JSON 다운로드 — 최소판 |
| 잔여 | · 파이프라인 결과 자동 연동 (analyze 후 자동 표시) · DPV 헤더 미리보기 (JSON-LD format) · .pki 봉투에서 메타 직접 로드 · 통계 카드 (entity 분포 + Sparkline) |
| 추정 | 2일 |
| 우선순위 | ★★★★ (M5-M6) |

E-2. Drift 알림 + 통계 페이지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | drift-monitor.ts 로직만 — UI 없음 |
| 잔여 | StatsPage 확장: · drift KL 시계열 chart (recharts) · 등급 분포 변화 (sankey) · '재학습 권장' 알림 카드 |
| 추정 | 1.5일 |
| 우선순위 | ★★★ (M6) |

E-3. SHAP partition 시각화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | shap-attribution.ts (occlusion) 시각화는 있음. partition 결과 미시각화 |
| 잔여 | 분석 다이얼로그에 partition 결과 토글: · 토큰별 group bonus 별도 색상 · 트리 시각화 (D3) — 노드 클릭 시 해당 그룹 마스킹 본문 표시 |
| 추정 | 2일 |
| 우선순위 | ★★★ (M6-M7) |

E-4. perf 대시보드 페이지

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | perf-tracker.ts 통계는 있음. 대시보드 UI 없음 |
| 잔여 | AdminPage 에 perf 섹션: · 단계별 p50/p95 막대 chart · 24h / 7d / 30d 토글 · 'clearAll' 버튼 |
| 추정 | 1일 |
| 우선순위 | ★★★ (M7) |

E-5. 일본어 UI 라벨 (CompliancePage 우선)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | CompliancePage 한글. 일본 파일럿 시 일본어 필요 |
| 잔여 | i18n 키 추가 (C-3 와 통합): · '컴플라이언스' → 'コンプライアンス' · '유출신고 양식' → '漏洩等報告フォーム' · 4관할 카테고리명 |
| 추정 | 1일 (외주 번역 별도) |
| 우선순위 | ★★★ (M7) — 일본 파일럿 |

E-6. Mobile 반응형 (CompliancePage)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 현재 | CompliancePage 데스크탑만 — 모바일 layout 미검증 |
| 잔여 | PKIZIP CLAUDE.md 의 브레이크포인트 3단계 (~640/641-1024/1025+) 적용: · 4탭 → 모바일 드롭다운 · 결과 카드 grid → flex column |
| 추정 | 0.5일 |
| 우선순위 | ★★ (M7) |

3. 종합 우선순위 + 일정

총 25개 항목 — 28주의 작업량 (병렬 처리 시 약 16주, M5-M11 본 사업 잔여 7개월 +α).

3.1 ★★★★★ 필수 (M5-M7 본 사업 의무)

| # | 항목 | 추정 | 본 사업 기여 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | KoELECTRA ONNX 호스팅 | 2.5일 | KOLAS F1 0.85+ 달성 |
| D-1 | KACI SaaS 인증 (InnoECM) | 8주 외주 | 필수 인증 20% |
| D-2 | KOLAS AI 성능 인증 | 8주 외주 + 내부 2주 | 필수 인증 20% |
| D-3 | 사업화 매출 $22K + ₩30M | 전 기간 | 필수 매출 40% |
| C-2 | 정확도 벤치마크 200건 | 1일 | KOLAS 신청 증빙 |

3.2 ★★★★ 강력 권장

| # | 항목 | 추정 |
| --- | --- | --- |
| B-1 | perf-tracker pipeline 통합 | 0.5일 |
| B-3 | ko-ner pipeline 자동 활성 | 0.5일 |
| B-4 | SettingsPage 토글 노출 | 1일 |
| C-1 | vitest unit 테스트 | 3일 |
| C-4 | KoELECTRA vs multilingual 측정 | 1일 |
| C-5 | 보안 취약점 진단 외주 | 4주 외주 |
| D-4 | 정확도 5만건 측정 | 6주 |
| D-5 | AI 엔지니어 2명 채용 | M1-M2 |
| E-1 | CompliancePage 확장 | 2일 |

3.3 ★★★ 선택 권장

| # | 항목 | 추정 |
| --- | --- | --- |
| B-2 | classify() Platt 보정 적용 | 0.3일 |
| B-5 | AdminPage Rule Mining UI | 2일 |
| B-6 | HomePage Drift 배너 | 0.5일 |
| C-3 | 일본어/영어 UI i18n | 1.5일 |
| D-6 | 특허 2건 + SW 저작권 2건 | 변리사 외주 8주 |
| E-2 | Drift 알림 + 통계 페이지 | 1.5일 |
| E-3 | SHAP partition 시각화 | 2일 |
| E-4 | perf 대시보드 | 1일 |
| E-5 | 일본어 UI (CompliancePage) | 1일 |

3.4 ★★ 추가 (M8 이후)

| # | 항목 | 추정 |
| --- | --- | --- |
| A-2 | HE-FL Gradient 암호화 | 12주 (Y2) |
| E-6 | Mobile 반응형 CompliancePage | 0.5일 |

4. 의존성 그래프 + 리스크

4.1 핵심 의존성

| 선행 | 후행 | 의존 이유 |
| --- | --- | --- |
| A-1 KoELECTRA 호스팅 | B-3 pipeline 자동 활성 | MODEL_CANDIDATES 추가 후 활성화 |
| A-1 KoELECTRA 호스팅 | C-4 정확도 측정 | 비교 대상 모델 필요 |
| B-1 perf 통합 | E-4 perf 대시보드 | 통계 누적 데이터 필요 |
| C-2 정확도 벤치마크 | D-2 KOLAS 신청 | F1 측정값 동봉 |
| D-1 KACI SaaS | D-3 매출 시작 | 공공 조달 가점 |
| D-5 AI 엔지니어 채용 | A-1 KoELECTRA 변환 | Python 인프라 작업자 |
| D-5 AI 엔지니어 채용 | D-4 5만건 측정 | 라벨링·검증 인력 |

4.2 리스크

| # | 리스크 | 영향 | 완화 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | KoELECTRA ONNX 변환 시 정확도 손실 (양자화) | ★★★ | FP32 유지 옵션 + samples 50건 회귀 자동화 |
| R2 | KACI SaaS 인증 8주 지연 | ★★★★ | M3 사전준비 + 외부 컨설팅 (KISA 출신) |
| R3 | KOLAS F1 0.85+ 미달 (KR/JP 평균) | ★★★★ | 베타 고객 5사 라벨 누적 + Active Learning loop (B-5) |
| R4 | 일본 파일럿 미체결 (Kintone/Garoon) | ★★★ | AWS Marketplace 백업 + 직판 채널 |
| R5 | AI 엔지니어 채용 지연 (NLP 석사+) | ★★★ | 프리랜서 1차 + 정규직 후속 / 외부 자문 계약 |
| R6 | 환율 변동 (¥/$/₩) | ★★ | Stripe USD denominate + 분기 헤지 |

5. 결론

M2-M7 에서 PKIZIP TypeScript 측 핵심 자산 (14개 모듈) 모두 구현 완료. 잔여 25개 항목은 인프라/인증/매출 같은 본 사업 외부 활동이 70% — 코드 측 잔여 작업은 ★★★★ 이상 9개 항목 약 4주 분량.

필수 진행 순서:

M5 (이번 달): B-1 (perf 통합) + B-3 (ko-ner 자동) + B-4 (Settings UI) + C-2 (벤치마크)

M5-M6: A-1 (KoELECTRA ONNX) + D-1 (KACI 신청) + D-2 (KOLAS 신청)

M6-M7: C-1 (vitest) + C-4 (정확도 측정) + C-5 (보안 진단 외주)

M7: E-1 (CompliancePage 확장) + E-5 (일본어 UI) + D-3 (매출 클로징)

성공 시 NIPA 2026 사업 성과:

필수 지표 5개 (KACI · KOLAS · 매출 KR · 매출 해외 · 검출 정확도) 모두 Pass

Tier 1·2·3 14개 항목 + 신규 5개 모듈 (compliance KR/US/EU + SHAP partition + Ensemble) 운영

일본 파일럿 2-3사 + 싱가포르 1사 + AWS Marketplace 등록

신규 정규직 2명 + 특허 2건 + SW 저작권 2건

Y2 (2027) — ISMS-P 본심사 + HE-FL 후속 사업 + 일본 매출 ¥1억+